Project plan v0.1

e-ViVa

Μέλη της ομάδας:

Αλεξίου Σταύρος 1059680 5ο έτος σπουδών  
Ιωάννης Κόλλιας 1064886 5ο έτος σπουδών

Χαράλαμπος Παππάς 1053359 4ο έτος σπουδών

Οι ρόλοι της ομάδας για το συγκεκριμένο κείμενο είναι:

Editor: Ιωάννης Κόλλιας

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Υπάλληλος | Όνομα | Κατηγορία | Διαθεσιμότητα (%) | Μισθός (Ευρώ/Ανθρωπομήνα) |
| Α | Σταύρος | Έμπειρος | 100% | 3000 |
| Β | Ιωάννης | Έμπειρος | 100% | 3000 |
| Γ | Χαράλαμπος | Έμπειρος | 100% | 3000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τυπικά Υποέργα | Έργο | Εξαρτήσεις |
| ΤΥ1 | Μελέτη αντικειμένου & Έρευνα αγοράς | - |
| ΤΥ2 | Επαφή με εταιρίες | ΤΥ1 |
| ΤΥ3 | Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | ΤΥ1 |
| ΤΥ4 | Σχεδιασμός Συστήματος πληρωμής | ΤΥ3 |
| ΤΥ5 | Σχεδιασμός Λογικής δόμησης εφαρμογής | ΤΥ3, ΤΥ4 |
| ΤΥ6 | Σχεδιασμός Περιβάλλοντος εφαρμογής | ΤΥ4,ΤΥ5 |
| ΤΥ7 | Υλοποίηση βάσης δεδομένων | ΤΥ3, ΤΥ4 |
| ΤΥ8 | Υλοποίηση Συστήματος πληρωμών | ΤΥ3-5 |
| ΤΥ9 | Υλοποίηση Λογικής δόμησης εφαρμογής | ΤΥ7, ΤΥ8, ΤΥ5 |
| ΤΥ10 | Υλοποίηση Περιβάλλοντος εφαρμογής | ΤΥ6, ΤΥ8, ΤΥ9 |
| ΤΥ11 | Δοκιμές/Debugging | ΤΥ7-10 |
| ΤΥ12 | Beta | ΤΥ11 |

Δεδομένου ότι οι υλοποιήσεις έχουν εξάρτηση από το σχεδιασμό τους

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά Υποέργα | Προαπαιτούμενα Υποέργα | Κανονική εκτίμηση (σε ημέρες) | Αισιόδοξη εκτίμηση (σε ημέρες) | Απαισιόδοξη εκτίμηση (σε ημέρες) |
| ΤΥ1 | - | 7 | 5 | 10 |
| ΤΥ2 | ΤΥ1 | 7 | 5 | 10 |
| ΤΥ3 | ΤΥ1 |  |  |  |
| ΤΥ4 | ΤΥ1 |  |  |  |
| ΤΥ5 | ΤΥ1, ΤΥ2(, ΤΥ3) |  |  |  |
| ΤΥ6 | ΤΥ1 |  |  |  |
| ΤΥ7 | ΤΥ3 |  |  |  |
| ΤΥ8 | ΤΥ4 |  |  |  |
| ΤΥ9 | ΤΥ5 |  |  |  |
| ΤΥ10 | ΤΥ6 |  |  |  |
| ΤΥ11 | ΤΥ7-10 |  |  |  |
| ΤΥ12 | ΤΥ11 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά Υποέργα | Ανάθεση σε | Χρονική Διάρκεια | Προσπάθεια | Έναρξη | Λήξη |
| ΤΥ1 | A, B, Γ |  |  |  |  |
| ΤΥ2 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ3 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ4 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ5 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ6 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ7 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ8 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ9 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ10 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ11 |  |  |  |  |  |
| ΤΥ12 |  |  |  |  |  |